PROJECT STATUS REPORT · 專案狀態報告

Urban-Renewal
都市更新／危老開發評估數位體系

知識庫 · 互動儀表板 · 策略沙盤 · 開發試算 · 對外簡報

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 報告對象 | 專案負責人／開發部 |
| 報告日期 | 2026-06-22 |
| 報告範圍 | jeremy0819/Urban-Renewal 公開知識庫 + 互動工具組 |
| 基準提交 | 5653e22（main，第 18 次提交） |
| 查證原則 | 法規／稅制／市場數據均經 2026-06 網路查證並附來源 |
| 資料邊界 | 全庫去識別化，不含真實案名／金額／人名 |

01

執行摘要 Executive Summary

一句話 本專案已從 3 份方法論文件，成長為一套可上線、零依賴、經事實查證的都更／危老數位決策與訓練體系；核心缺口在遊戲真實感調校與 RE-DCF-Tool 串接。

完成度：高。5 個自含式網頁（2,583 行）＋3 份方法論＋白皮書 Word＋說明會 PPT＋5 份 spec，可離線開、可上 Pages。

品質與資安：良好。純前端、零外送、無密鑰、無 XSS、外連皆 noopener、.gitignore 鐵律生效、洩漏掃描乾淨。

內容正確性：經查證。§37／§65／§67／§162、房地合一 2.0／囤房稅 2.0、BERS、2026 房市趨勢均對照官方與媒體來源。

主要缺口：① 沙盤『人最難整合』張力不足；② 競爭建商為展示性；③ 財務單向、未串 RE-DCF-Tool。

建議下一步：先做低成本『真實感調校包』，再進 RE-DCF-Tool Phase 0／1 串接，逐步邁向 V4–V7。

02

專案現況與定位 Situation

Urban-Renewal 為方法論主庫（知識層），與姊妹庫 RE-DCF-Tool（計算層，Streamlit）分工。將「拿到一塊地→交屋」拆為 S1–S11 全生命週期，以不動產研析為脊椎。

本期經 18 次提交，由純文件演進為四層交付：① 知識層（流程架構／投報正典／整合總論）② 互動層（儀表板／策略沙盤／開發試算）③ 對外層（說明會簡報）④ 工程層（spec／產生器／資安掃描）。

03

資產盤點 Asset Inventory

| 交付物 | 規模 | 狀態 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| index.html 開發儀表板 | 753 行 | ✅ 上線就緒（雙模式） | 導覽、S1–S11、兩層引擎、健檢、定位 |
| simulator.html 整合策略沙盤 v4 | 610 行 | 🟡 可玩・待真實感調校 | 訓練：人格／家族／情緒／財務／競爭 |
| evaluator.html 坪效・開發試算 | 416 行 | ✅ 上線就緒（教學版） | 容積帳→坪效→投報→敏感度，§162 驗證 |
| whitepaper.html 整合開發評估總論 | 324 行 | ✅ 完成 | 法規×估價×趨勢×人文最上位框架 |
| briefing.html ＋ .pptx 說明會簡報 | 480 行＋17 頁 | ✅ 範本完成 | 對住戶溝通（制式 8 段） |
| 整合開發評估總論 .md／.docx | — | ✅ 完成 | 知識沉澱、開發人員閱讀 |
| 方法論正典 ×2、spec ×5、產生器 ×2 | — | ✅ 完成 | S1–S11／投報公式／工程留痕 |

技術一致性：全部為單一自含 HTML（inline CSS＋原生 JS、零依賴、零建置），可離線、可上 GitHub Pages（已附 .nojekyll）。

04

技術與品質評估 Technical & Quality

資安態勢（2026-06-22 掃描）

| 項目 | 結果 |
| --- | --- |
| 對外資料傳輸（fetch／beacon／analytics） | ✅ 無（純前端、零外送、零追蹤） |
| 密鑰／token／secret | ✅ 無 |
| XSS 面（innerHTML 注入外部輸入） | ✅ 無（皆內建字串模板） |
| 外連 target=_blank 之 noopener | ✅ 21／21 全具備 |
| localStorage | ✅ 僅遊戲狀態與模式旗標，無 PII |
| .gitignore 鐵律 | ✅ 生效 |
| 真實案名／金額／人名洩漏 | ✅ 乾淨（已移除關係企業名稱） |
| 殘留（低風險） | 🟡 Google Fonts 第三方請求；可改自託管字型達零外連 |

品質驗證（實測，非臆測）

靜態檢查：5 頁 JS 語法、HTML 標籤平衡、站內連結解析皆通過。

沙盤實測：作者實際跑完一局並探針：人格差異化有效（說明會→情感+14.3、加碼→投資+16.7、承諾→保守+17.8）；家族溝通帶動全家族；財務隨決策／時間反應。

05

法規與市場查證 Regulatory & Market Verification

以下為 2026-06 網路查證結果（來源見附錄 A）；本專案內容據此撰寫，非憑記憶。

| 主題 | 查證結論（現行） |
| --- | --- |
| 都更同意門檻 §37 | 自行劃定 3/4、政府劃定 1/2；面積逾 9/10 同意者人數不計 |
| 都更容積獎勵 §65＋辦法 | 上限約基準容積 1.5 倍 |
| 都更稅捐減免 §67 | 地價稅／房屋稅／土增稅／契稅減免 |
| 危老容積獎勵 §6 | 上限 法定 1.3 倍 或 原建築 1.15 倍 |
| 危老時程獎勵 | 已於民國 114（2025）年 5 月歸零落日 ← 2026 關鍵變動 |
| 建築技術規則 §162 | 陽台≤10%／梯廳≤10%／合計≤15%／機電≤15%（逐層）；雨遮不計 |
| 房地合一稅 2.0 | ≤2 年 45%、2–5 年 35%、5–10 年 20%、>10 年 15%；自住 6 年 10%（400 萬免稅額） |
| 囤房稅 2.0 | 2024/7 上路、2025/5 首徵；全國歸戶；非自住 2%–4.8%；自住 1%；影響約 36 萬戶 |
| 平均地權條例（2023） | 限制預售換約、私法人購屋許可制、檢舉獎金、重罰炒作 100 萬–5,000 萬 |
| 建築能效 BERS／淨零 | 分級 1+~7；2024 版手冊 2025/7/1 實施；綠建築≥4 級；對接 2050 淨零 |
| 2026 房市趨勢 | 價緩跌量盤整；餘屋 8–10 萬戶、完工 32–36 萬戶；營造年漲 2–3%；火力集中都更危老 |

06

關鍵發現 Key Findings

強項：①內容經查證、標條號；②零依賴可上線；③雙模式服務外行與專業；④沙盤人格／家族／情緒機制已落地可驗證。

缺口（依影響排序，皆實測所得）

| # | 發現 | 證據 | 影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 釘子戶不夠黏、難度偏易 | 第 3 回合清空反對、第 8 回合達 100% 支持 | 核心『人最難整合』感受不足 |
| G2 | 競爭建商為展示性 | 擺爛三場皆『時間到』敗，無一由對手達標 | 競爭機制無實質張力 |
| G3 | 財務單向、多結局形同虛設 | ROI 僅隨時間下滑 32%→23%、無正向槓桿 | 財務缺可優化變數 |
| G4 | 回饋斷層 | bandwagon 隱形、達標未催收尾、單卡近萬用 | UX 與教學受限 |

07

建議與執行展望 Recommendations & Outlook

即刻優先（低成本高回報）— 真實感調校包

釘子戶黏性：植入高抗性樞紐戶，僅特定高成本動作可撬動；達標後仍保留殘餘 holdout（權變強制）。

競爭建商長牙：對手速度與『你的怠惰』連動，使『被搶先』成為真實敗局。

回饋補強：bandwagon 即時提示、達標催收尾、情境逼出不同最優解。

中期 — RE-DCF-Tool 串接（修 G3）

RE-DCF-Tool 經查證為 Streamlit Python（L1–L6：§162 逐層容積查核、坪效、都更六科目投報、敏感度、三組黃金測試），無對外 API。三階段：

| 階段 | 做法 | 改 RE-DCF？ | 價值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 公式同源 | 沙盤財務＋evaluator 採 RE-DCF 同一套 L2–L6 公式骨架；雙向 cross-link | 零改 | 立即一致；ROI 取得正向槓桿 |
| Phase 1 參數交換 | 定義案件參數 JSON；深連結 st.query_params 或 JSON 匯入匯出 | 小改 | 一鍵送 RE-DCF 精算 |
| Phase 2 計算 API | RE-DCF 加 FastAPI／/api 回 KPI／IRR JSON | 較大（後端＋CORS） | 啟用案件生成器、自動化 |

資安鐵則 RE-DCF 真實案夾已 gitignore；任何串接一律『使用者輸入、不落地公庫』。建議追加『真實數字本地模式』（僅存瀏覽器、永不上傳）供內訓安全使用。

長期 — V4→V7 路線圖

V4（進行中）：財務系統 ✅、競爭建商（待長牙）、法規風險擴充 ✅。

V5：RE-DCF 串接、案件生成器（使用者輸入生成通用劇本）。

V6：AI 地主代理人（需 LLM 後端，靜態頁無法承載，須改架構）。

V7：都市更新數位決策平台（知識庫＋計算工具＋AI 地主整合）。

上線與治理 Outlook

上線：GitHub Settings → Pages → main /（root）啟用，即得 jeremy0819.github.io/Urban-Renewal/。

建議 KPI：開發部試用回收、Pages 流量、訓練覆盤產出數。

風險：①AI 地主需後端；②真實數字一律本地、嚴守不入庫；③Google Fonts 可自託管消除外連。

附錄 A — 查證來源（查證日 2026-06-22）

房地合一稅 2.0：今周刊；財政部北區國稅局

囤房稅 2.0（全國歸戶、2%–4.8%、2025/5 首徵）：財政部房屋稅 2.0；商業周刊；關鍵評論網

建築能效 BERS／淨零：內政部建築研究所（2024 版手冊 114/7/1 實施）；澄毓綠建築；CSRone

都更條例 §37／§65／§67：全國法規資料庫；都市更新建築容積獎勵辦法

危老時程獎勵落日：聯合新聞網；安信建經

建築技術規則 §162：全國法規資料庫；房感

平均地權條例 2023 修正：內政部

2026 房市趨勢：遠雄房地產（劉佩真）；鉅亨網

RE-DCF-Tool 技術內容：GitHub README（jeremy0819/RE-DCF-Tool）

附錄 B — Repo 稽核摘要

提交數：18（最新 5653e22）。

程式碼：5 個 HTML 共 2,583 行（index 753／simulator 610／evaluator 416／whitepaper 324／briefing 480）。

文件：方法論 ×3、spec ×5、Word ×1、PPT ×1、產生器 ×2。

洩漏掃描：✅ 無真實案名／金額／人名／密鑰。

免責：本報告之法規／稅率／市場數據以查證日之公開資料為準，實務適用須以現行條文、主管機關核定與專業查證為據；本專案為通用方法論與教學工具，非正式財務／法律意見。