URBAN RENEWAL OS

BUILDER 專案進度報告

2026 年 8 月 22 日｜回報對象：專案經理

分支 claude/m6-kickoff-part-a-xooh6i｜HEAD e0e1b9f

# 一、本期摘要

本期交付三件事：完成 N1（Decision v0.2 溯源二元組）、依使用者回饋重做起始介面、並讓四大步驟的數值真正連動。三件都已推上遠端分支，CI 全部 21 道 Gate 在本機驗證通過。

| 項目 | 狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| N1 · Decision v0.2 攜帶 core_version | 完成 | 快照身分改為 input_hash × core_version 二元組；三個邊界情形依裁決一律從嚴 |
| 起始介面改為引導式開場 | 完成 | 移除「點選 A~D 範本」的開場，改為先問四個使用者知道的數字 |
| 四大步驟數值連動 | 完成 | 新增 case-bus 匯流排；四步讀同一份輸入與同一份 Core 結果 |
| os-v0.6.0 發布 | 待辦 | N1 已完成，發布前置條件解除，可走 CHECKLIST |
| N3 瀏覽器自動化（Gate 19） | 待辦 | M8.4 的硬性前置；本期已先以 Playwright 做人工實機驗證 |

# 二、實測指標（全部由指令量測，非估計）

| 座標 | 本期期初 | 本期期末 | 查證指令 |
| --- | --- | --- | --- |
| CORE_VERSION | 0.6.0 | 0.6.0 | grep CORE_VERSION core/redcf/_version.py |
| 最新 release tag | os-v0.5.0 | os-v0.5.0 | git tag -l ¦ tail -1 |
| 凍結 schema | 19 檔 | 20 檔 | python tools/check_schema_freeze.py |
| CI Gate | 20 道 | 21 道 | grep -c 'name: "Gate' .github/workflows/ci.yml |
| Python 測試 | 234 passed | 253 passed | python -m pytest -q |
| 瀏覽器邏輯測試 | 379 passed | 450 passed | node tests/web/test_*.mjs |
| 真正開過瀏覽器的自動化測試 | 0 | 0（仍為 0） | 見第五節 |

最後一列刻意保留。本期雖以 Playwright 實機驗證過連動，但那是一次性人工查核，尚未進 CI，因此自動化覆蓋率仍應誠實記為 0。

# 三、N1 · Decision v0.2 攜帶 core_version

## 3.1 修的是什麼問題

快照的身分本來就是「這份輸入」×「哪一版公式」兩件事，但比對只用了前半段的 input_hash。結果是：同一份輸入、不同 Core 版本算出來的判定，系統會判定為相符。

這個失敗形態的危險之處在於它不會報錯——畫面只會顯示「已綁定」，使用者拿著一份用舊公式算出的 GO／CAUTION 繼續往下走。

上一期完成的 input_hash 數值正規化讓這個鍵變得更可靠，反而放大了單鍵誤用的風險，所以兩者必須在同一個 release 前一起收斂。

## 3.2 三個邊界情形（依裁決一律從嚴）

| 情形 | 處置 | 回歸測試 |
| --- | --- | --- |
| decision 的 core_version 為 unknown（v0.1 舊檔） | 拒絕綁定，明白要求重算 | Python 3 條＋瀏覽器 4 條 |
| 快照與 decision 版本不同 | 視為不相符，不提供「僅供參考」的軟綁定 | Python 3 條＋瀏覽器 3 條 |
| 只有 patch 版差異（0.6.0 vs 0.6.1） | 仍視為不相符；整串比對，不拆 semver | Python 2 條＋瀏覽器 3 條 |

第三條是最容易被日後「優化」掉的一條，因此在測試裡直接釘死：任何「major/minor 相同就放行」的實作都會讓測試變紅。公式相容與否不該由版號字面推定——patch 版也可能改係數。

## 3.3 兩個刻意的設計決定

- core_version 一律 verbatim 取自 result，不得回填執行中的 CORE_VERSION。前者記錄的是「我消費的這份結果是誰算的」，後者只是「誰在跑這支程式」——兩者混用就是製造假溯源。

- 比對規則寫在 Core，不寫在 UI。workspace 頁面只是同一條規則的瀏覽器側鏡像，兩邊各有一組測試釘住同樣三條斷言。這是「UI 零推論」的具體落實：UI 不得自行發明綁定邏輯。

CORE_VERSION 維持 0.6.0 不再 bump。0.6.0 尚未打 tag、沒有任何消費端跑過，把 N1 併進同一個未發布版本，os-v0.6.0 就是一次完整自洽的溯源語意升級。

# 四、起始介面與四步連動

## 4.1 起始介面：把順序倒回來

舊版開場是四張示範案卡片，要求使用者先看懂四個他沒見過的案子，才輪到自己的地。順序反了。

新版先問四個他一定知道的數字：基地面積、容積率、住宅單價、戶數。填完 Core 立刻算出允建容積、容積餘量、銷售坪數、全案投報率，四步同時亮起來。其餘條件（獎勵率、建蔽率、樓層數、營造單價等）收在「其他條件」內，全部有預設值。

示範案降級為次要按鈕；儀表板不再於空資料夾自動植入示範案——回訪者既有的示範案照舊升級，不會突然少東西。

## 4.2 四步連動：問題出在哪裡

四個步驟過去各自撈資料、各自決定顯示什麼，於是同一個案件在不同步會看到不同數字。使用者的抱怨是對的。

本期新增 case-bus 作為唯一讀寫口：一份 engine 輸入、一份 Core 結果，四步經同一個讀模型逐欄取用。取不到就是 null，畫面顯示「—」，介面不會自己算一個給你看。

| 來源標記 | 意義 | 四步中的例子 |
| --- | --- | --- |
| core | 計算核心產出（權威） | 允建容積、容積餘量、銷售坪數、全案投報率 |
| input | 使用者填的事實（非計算） | 基地面積、容積率、權變戶數 |
| decision | 決策引擎判定（權威） | GO/CAUTION/STOP、完工機率、破局引爆點 |

來源只有這三種——沒有第四種。CI 有一道測試專門守這件事。

## 4.3 實機驗證結果

以 Playwright 開真實 Chromium 驗證：儀表板、產品試算、沙盤、決策報告四頁的導覽列，讀到同一組數字與同一個 input_hash；改動住宅單價後四頁同步更新。

| 驗證頁面 | ① 基地 | ② 產品 | ③ 人心 | ④ 決策 | 同一份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dashboard.html | 3,900 ㎡ | 158.5% | 30 戶 | — | 是 |
| evaluator.html | 3,900 ㎡ | 158.5% | 30 戶 | — | 是 |
| os-simulator.html | 3,900 ㎡ | 158.5% | 30 戶 | — | 是 |
| report.html | 3,900 ㎡ | 158.5% | 30 戶 | — | 是 |

第四欄顯示「—」是正確行為：該案尚未跑過決策引擎，介面因此不顯示任何判定，而不是先給一個看起來合理的 GO。

## 4.4 順手修掉的兩個既有缺陷

- 舊建案表單把「面積表計入容積」設成基地面積×容積率×(1+獎勵)+移轉——那是把 Core 的允建容積公式抄進前端，而且會讓「容積餘量」永遠等於 0。看起來剛剛好，其實是自己算給自己看。新版不設該欄位，餘量交回 Core 判斷。

- 計算核心啟動失敗時，讀數區仍顯示「計算中…」——但它不會再算了。已改為「取不到」，並明說本頁不用估算值頂替。

# 五、風險與需要 PM 決定的事

| 編號 | 事項 | 現況 | 建議 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 瀏覽器自動化尚未進 CI | 613→703 個測試無一開瀏覽器；本期驗證為一次性人工查核 | 列為 M8.4 硬性前置。M8.4 的敏感度地圖若實為插值，畫面不會報錯，只會很好看 |
| R2 | 示範案資料版本落後 | 示範案快照仍是 Core 0.2.0／0.3.0／0.4.0 產出，現行為 0.6.0 | 已在畫面標明為靜態快照。以 0.6.0 重新產生是獨立工作，請排期 |
| R3 | PR 合併掉 commit（已兩次） | PR #16、#23 皆因 GitHub 記錄的 head SHA 過期而漏合 | 合併前確認 PR head SHA 等於本地 HEAD；合併後逐一確認 commit 落地 |
| R4 | P3 開工 Gate 兩項未過 | 權變/現金流僅 n=1 錨定；真實清冊 PII 隔離方案未定案 | 第②項需蒐集案例；第③項是一次設計裁決，可先行，建議排在 GIS 之前 |

# 六、下一步排程

| 站 | 內容 | 前置 | 完成判準 |
| --- | --- | --- | --- |
| N2 | os-v0.6.0 發布 | N1（已完成） | CHECKLIST 全勾；發布說明含舊檔處置 |
| N3 | 瀏覽器自動化 Gate 19 | N2 | 至少一條負面斷言（對輸出拖曳後狀態不變）通過 |
| N4 | M8.3 互動量體 | N3 | 雙向對照＋無拖曳路徑，以真瀏覽器驗證 |
| N5 | M8.4 敏感度地圖 | N3（硬性） | 宣告網格數＝實際重算次數 |
| N6 | M8.5 GIS 本機匯入 | N4 | 匯入資料不進版控 |
| N7 | os-v0.7.0 發布 | N4–N6 | CHECKLIST 全勾 |

完整排程與各站翻車點見 docs/architecture/NEXT_PLAN-2026-08.md。

本報告所有數字皆於 2026-08-22 以指令實測產出；報告內未包含任何真實案件資料。